## Slide 1: Проект 23 - Модуль обработки LaTex документов в DIS . Итерация 1 (12.02.2025 - 26.02.2025)

## Slide 2: Задачи на итерацию 1
разобраться в архитектуре всего проекта
успешно запустить локально для разработки
создать точки входа в будущие классы-обработчики латех документов и проектов с методами-заглушками
  парсер латех документа
  разархиватор для проектов латеха
  прокся для сборки проекта латех в единый документ для дальнейшей обработки
  точка входа в ui

## Slide 3: Результаты
Проведена установочная встреча с заказчиком, определены требования и особенности требуемого продукта
Все участники команды успешно подключены к командному репозиторию Github
Созданы фича-задачи для покрытия всей необходимой функциональности
Созданы базовые классы для работы с latex отчетами с заглушками

## Slide 4: Планы на следующую итерацию
Создание UML диаграммы зависимостей классов
Создание Use Case диаграммы взаимодействия с модулем
Имплементация базового функционала созданных классов
Первичная интеграция в проверки отчетов