## Slide 1: Интеграция Templater в Document Insight System
Магистр: Токарев Богдан гр.0303
Бакалавры:
Березин Дмитрий гр.2384
Гизатуллин Амир гр.2384
Гребенников Дмитрий гр.2384
Исмаилов Максим гр.2384

## Slide 2: Цель и задачи проекта
Цель: интегрировать Templater в систему Document Insight System (DIS)
Автоматическая генерация документов по шаблонам
Управление шаблонами через интерфейс
Поддержка работы без регистрации (с капчей)
Экспорт документов в облачные хранилища

## Slide 3: Используемые технологии
Языки: Python, JavaScript
Фреймворк: Flask
База данных: MongoDB
Контейнеризация: Docker, docker-compose
Интеграция с внешними API: Яндекс.Капча, Google Drive
Система контроля версий: Git + GitHub

## Slide 4: Итерация 1 (12.02–26.02)
Выбор проекта и создание репозитория
Проведена встреча с заказчиком
Создана вики-страница с постановкой задачи
Определены пользователи и сценарии использования
Сформирована структура Issues и базовая документация
Подготовлена презентация

## Slide 5: Итерация 2 (27.02–26.03)
Разработан MVP: запуск приложения и один сценарий
Отключена авторизация для удобства тестирования
Добавлены инструкции по развертыванию и запуску
Обновлены Issues и документация
Добавлен раздел README для Итерации 2

## Slide 6: Итерация 3 (27.03–12.05)
Реализовано 50% сценариев использования
Добавлена валидация данных
Реализованы базовые тесты (интеграционные и функциональные)
Настроен CI через GitHub Actions
Обновлены Issues
Добавлены обновления в README (Итерация 3)

## Slide 7: Итерация 4 (13.05–26.05)
80% сценариев использования реализовано
Интеграция с облачными хранилищами
Подключена Яндекс.Капча для гостевого режима
Создан docker-compose для быстрой сборки
Финализированы тесты и документация
Подготовлена итоговая презентация и отчетность

## Slide 8: Итоговое состояние проекта
Приложение полностью запускается через Docker
Работает генерация документов через шаблоны
Поддержка гостевого доступа с капчей
Подключение к облаку для экспорта документов
README содержит полную инструкцию по установке и запуску