Разработка
коммерчесих
проектов
на
платформе
Java
Enterprise
Edition
Гибкая разработка
Системы управления проектами
[Speaker Notes: http://www.slideshare.net/RiantSoft123/6-basic-steps-of-software-development-process]

---
Цели занятия
- Получить основные навыки работы в команде
- Ознакомиться с основными понятиями и методологиями гибкой разработки проекта
- Получить практические навыки работы с task tracking системами
[Speaker Notes: http://www.slideshare.net/ushkinaz/scrum-overview-presentation]

---
Управление разработкой
Управление проектами — область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками.

---
Wa
t
e
r
f
a
l
l
m
o
d
e
l
Вся разработка делится на четко определенные фазы
Каждая последующая фаза может быть начата только после окончания предыдущей
Поддержка
Развёртывание
Тестирование
Исполнение
Дизайн системы
Сбор и анализ требований
[Speaker Notes: Рассказать про каждый степ Последующий шаг недоступен до того момента, пока не выполнен предыдущий http://www.agilenutshell.com/agile_vs_waterfall]

---
За и Против
За:
- Потенциальные ошибки, которые могли бы появиться в процессе разработки, могут быть найдены, и разрешены на этапе проектирования
- Как правило waterfall проекты значительно более документированы, так как этому этапу уделяется отдельный период времени и определенная часть бюджета
- Так как waterfall носит линейный характер, он более понятен для людей, незнакомых с программированием, и для новичков
2. Против:
- Как правило, заказчик редко представляет до конца, что он хочет видеть в итоге. Waterfall модель никак не решает эту проблему
- Дизайн, который выглядит вполне логичным на этапе проектирования, может оказаться весьма трудозатратным и дорогим во время разработки
- Внесение любых поправок, связанных с изменениями требований в waterfall модели, довольно трудозатратно
- Четкое разделение стадий разработки подразумевает довольное четкое разграничение ролей
[Speaker Notes: Рассказать про каждый степ Последующий шаг недоступен до того момента, пока не выполнен предыдущий http://www.agilenutshell.com/agile_vs_waterfall]

---
Agile model
Вместо линейного последовательного подхода использует нелинейный итеративный
Цель каждой итерации – готовый рабочий продукт
Подход более гибок для работы с часто изменяющимися требованиями
Основной акцент ставится на самоорганизующиеся команды
Итерация
Анализ
Дизайн системы
Исполнение
Тестирование
Развёртывание
Поддержка
Итерация
Анализ
Дизайн системы
Исполнение
Тестирование
Развёртывание
Поддержка
Итерация
Анализ
Дизайн системы
Исполнение
Тестирование
Развёртывание
Поддержка
Итерация
Анализ
Дизайн системы
Исполнение
Тестирование
Развёртывание
Поддержка
Итерация
Анализ
Дизайн системы
Исполнение
Тестирование
Развёртывание
Поддержка
Итерация
Анализ
Дизайн системы
Исполнение
Тестирование
Развёртывание
Поддержка
Фазы идут параллельно
[Speaker Notes: Рассказать про каждый степ Последующий шаг недоступен до того момента, пока не выполнен предыдущий http://www.agilenutshell.com/agile_vs_waterfall]

---
За и Против
За:
- Демонстрация работающего проекта в конце каждой итерации позволяет координировать разработку, детализировать требования и уточнять планирование
- Более тесное взаимодействие между разработчиком и заказчиком
- Изменения можно вносить на любом этапе разработки
- Создаются условия для постоянного улучшения уже имеющейся системы
- Процесс разработки максимально прозрачен
2. Против:
- Гибкие методики (Scrum, XP, Kanban, Crystal и т.д.) обычно более тяжелые для понимания, чем линейный подход
- Фокус на готовом продукте в конце каждой итерации порой создает ощущение второстепенности документации.
- В больших организациях использование Agile может быть контрпродуктивным
[Speaker Notes: Рассказать про каждый степ Последующий шаг недоступен до того момента, пока не выполнен предыдущий http://www.agilenutshell.com/agile_vs_waterfall]

---
Waterfall или Agile ?
Waterfall:
- Если требования изначально ясны, и есть уверенность в том, что они не будут меняться
- Если проект достаточно прост, и риски минимальны
- Если команда недостаточно опытна, и более интуитивно понятная модель является предпочтительной
Agile:
- Если требования к продукту не ясны, или могут регулярно меняться
- Если продукт предназначен для рынка с постоянно изменяющимися стандартами
- Если разработчики достаточно опытны, для того чтобы быстро адаптироваться к новым условиям и мыслить независимо

---
Любой из подходов требует умения работать в команде
Команда
Разработчики
Тестировщики
Руководитель проекта
Другие члены команды
Команда поддержки
Аналитик
[Speaker Notes: Рассказать о важности взаимодействия между членами команды, и важности выполнения своих формальных обязанностей]

---
Scrum
1. Scrum – это гибкая методология, которая фокусируется на business value
2. Позволяет быстро и последовательно предоставлять работающие части проекта заказчику
[Speaker Notes: http://tim.com.ua/trainings/webinar-scrum/]

---
Sprint
- Продукт разрабатывается в серии спринтов
- Длительность 2-4 недели
- Ежедневный Scrum
- Жесткое ограничение по времени
- Ритм в разработке
- Продукт проектируется, кодируется, тестируется на протяжении одного спринта
- Готовый продукт в конце каждого спринта
[Speaker Notes: http://www.slideshare.net/ushkinaz/scrum-overview-presentation]

---
Scrum framework
Роли
Product owner
Scrum master
Команда
Ритуалы
Планирование спринта
Sprint review
Sprint ретроспектива
Ежедневные пятиминутки
Артефакты
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts

---
Основные роли основные роли
основные роли основные роли основные
роли основные роли основные роли
- Product owner – определяет требования, дату релиза, приоритеты, принимает работу
- Scrum master – отвечает за внедрение практик, эффективность команды, устраняет препятствия, обеспечивает прозрачность
- Scrum team – кроссфункциональные члены команды (разработчики, тестировщики, дизайнеры…), самоорганизуются, отвечают за результат

---
Backlog
- Product backlog – весь набор задач, для создания продукта
- Sprint backlog – часть наиболее приоритетных задач, выбранных для текущего спринта
Продукт A
Продукт B
Руководство
Поддержка
Другие
Product owner
Product backlog
Scrum master
Sprint backlog

---
Burndown chart
- Диаграмма, показывающая количество сделанной и оставшейся работы. Обновляется ежедневно с тем, чтобы в простой форме показать подвижки в работе над спринтом. График должен быть общедоступен.
- Существуют разные виды диаграммы:
  - диаграмма сгорания работ для спринта — показывает, сколько уже задач сделано и сколько ещё остаётся сделать в текущем спринте.
  - диаграмма сгорания работ для выпуска проекта — показывает, сколько уже задач сделано и сколько ещё остаётся сделать до выпуска продукта (обычно строится на базе нескольких спринтов)

---
Что не есть скрам?
- Противоречия Agile идеологии (Agile manifesto)
- Отсутствие итераций
- Отсутствие или игнорирование обратной связи
- Отсутствие пула задач с приоритетами
- Непрозрачность

---
Task Management System
- Система управления задачами – инструмент для управления и визуализации жизненного цикла задач
- Jira
- Redmine
- Teamcity
- Bugzilla

---
Новая задача

---
Новая задача: основные поля
- Type – указывает тип задачи
- Summary – тема задачи
- Description – описание задачи
- Priority – приоритет задачи
- Due date – срок выполнения задачи
- Status – статус задачи
- Original Estimate – оценка времени на выполнение задачи
- Assignee – исполнитель задачи
- Fix version – бизнес версия, в которую войдет задача
- Affect version – бизнес версия, в которой была найдена ошибка/появилась необходимость добавления функционала, описанного в задаче
[Speaker Notes: https://2pventures.atlassian.net/browse/MOB-2275]

---
Как узнать, какую задачу следует взять?
- В первую очередь следует брать задачи, назначенные лично на разработчика
- Как правило, задача имеет маркер, указывающий на итерацию (sprint, fix version etc), поэтому брать задачи нужно из набора для текущей итерации
- Задача, имеющая ближайший “due date”, обладает более высоким приоритетом
- Задача имеет “priority”: задачи с более высоким приоритетом нужно брать в первую очередь
- При прочих равных условиях, баг всегда имеет более высокий приоритет, чем задача, или новый функционал
[Speaker Notes: https://2pventures.atlassian.net/browse/MOB-2275]

---
Цикл жизни задачи

---
Работа над задачей
Перед тем, как начать работу над задачей ее следует оценить.
  - В оценку должно входить время, затраченное на всю работу над задачей, включая дополнительные активности (обдумывание, написание тестов и т.д.)
- Если рабочий день закончился, а задача не закончена, необходимо внести затраченное на нее время
- По умолчанию поле original estimate - неизменно
- После окончания работы, необходимо внести затраченное время, и поменять статус задачи
[Speaker Notes: https://2pventures.atlassian.net/browse/MOB-2275]

---
Рекомендации
- Каждая новая задача не должна составлять более 8-и часов работы
- Один коммит не должен содержать в себе решений для нескольких задач (за исключением тех случаев, когда один и тот же код действительно решает несколько проблем). Несколько коммитов для одной задачи – можно. Один коммит для нескольких задач – нельзя
- Несколько задач «in progress» одновременно – плохой тон
- Поле «original estimate» по умолчанию должно быть неизменным (особенно после начала работы над задачей)
- Описание задачи не должно изобиловать техническими деталями, понятными только разработчику (для этого есть developer notes)
- Важно понимать, что пренебрежение своевременным внесением информации в систему управления задачами, может заблокировать работу других членов команд
[Speaker Notes: TBC]

---
Заключение
- Экспертной оценки
- Group poker
- Affinity estimation
- Magic estimation

---
Литература
- http://agilemanifesto.org/
- https://www.crisp.se/file-uploads/Kanban-vs-Scrum.pdf
- https://confluence.atlassian.com/display/JIRA/JIRA+Documentation
- http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Getting_Started